LectoRuta Saber

Corporación Universitaria Antonio José de Sucre

Plataforma de Lectura Crítica — Grados 10° y 11°

DOCUMENTO DE CAMBIOS IMPLEMENTADOS

Versión 2.8 — 2 de abril de 2026

Stack: Next.js 16 · React 19 · MongoDB · TypeScript · Tailwind CSS

# 1. Resumen Ejecutivo

Este documento describe los cambios de seguridad, nuevas funcionalidades y mejoras de diseño implementadas en la plataforma educativa LectoRuta Saber. El trabajo se organizó en cuatro bloques principales:

- Seguridad — Middleware de rutas, tokens criptográficos, autenticación con contraseña para estudiantes, eliminación de contraseñas en texto plano.

- Panel de Administrador — Nuevo rol, dashboard completo para gestión de usuarios por grado.

- Rediseño del Dashboard Estudiantil — Interfaz gamificada con datos reales, sección de noticias, progreso por competencia.

- Métricas Reales del Docente — Eliminación de datos mock; cálculo dinámico desde MongoDB con visualización de competencias por estudiante.

# 2. Seguridad del Sistema

## 2.1 Middleware de Rutas (proxy.ts)

Problema anterior: todas las rutas eran públicas. Cualquier persona podía acceder a /dashboard/teacher sin estar autenticada.

Solución implementada: archivo proxy.ts (convención Next.js 16) que protege todas las rutas según el rol del usuario.

Rutas de página protegidas:

| Ruta | Rol requerido |
| --- | --- |
| /dashboard/student | student |
| /dashboard/teacher | teacher |
| /dashboard/admin | admin |
| /exercise/* | student |
| /achievements, /analytics, /leaderboard | student |

Rutas de API protegidas:

| Endpoint | Roles permitidos |
| --- | --- |
| /api/admin/* | admin |
| /api/workshops/* | teacher, admin |
| /api/questions/* | teacher, admin |
| /api/teacher/* | teacher, admin |
| /api/students/* | teacher, admin |
| /api/student/* | student, teacher, admin |
| /api/resources/* | student, teacher, admin |
| /api/user/* | student, teacher, admin |

Comportamiento:

- Sin sesión activa → la página carga normalmente y muestra el formulario de login correspondiente

- Con sesión de rol incorrecto → redirige automáticamente al dashboard del rol correcto

- API sin autorización → devuelve HTTP 401 con JSON { error: 'No autorizado' }

## 2.2 Token de Sesión Criptográfico

Problema anterior: tokens generados con Math.random() — predecibles y no criptográficamente seguros.

Solución: reemplazo por crypto.randomUUID() del módulo nativo de Node.js en los tres endpoints de login.

Archivos modificados:

- app/api/auth/login-student/route.ts

- app/api/auth/login-teacher/route.ts

- app/api/auth/login-admin/route.ts (nuevo)

## 2.3 Contraseña para Estudiantes

Problema anterior: el login de estudiante solo requería la tarjeta de identidad — cualquier persona que conociera el número podía acceder.

Solución: se agregó campo de contraseña al login. El servidor verifica con bcrypt.compare() contra el hash almacenado en MongoDB.

Cambios en archivos:

- app/api/auth/login-student/route.ts → acepta campo password, verifica con bcrypt

- components/auth/student-login.tsx → nuevo campo de contraseña con botón mostrar/ocultar

Los estudiantes de prueba creados por initializeDatabase usan como contraseña inicial su número de tarjeta de identidad.

## 2.4 Eliminación de Contraseñas en Texto Plano

Problema anterior: login de docentes soportaba contraseñas en texto plano (bloque else sin bcrypt) — vulnerabilidad crítica.

Solución: eliminado el bloque else. Ahora siempre se usa bcrypt.compare(). Si la contraseña no está hasheada, el login falla correctamente.

Archivo modificado: app/api/auth/login-teacher/route.ts

# 3. Panel de Administrador

## 3.1 Descripción General

Nuevo rol administrador que gestiona la creación de cuentas de estudiantes y docentes. El administrador no puede realizar actividades académicas — solo gestión de usuarios.

Credenciales del administrador por defecto (creadas al inicializar la base de datos):

- Cédula: 00000001

- Contraseña: Admin@Lecto2025!

Las credenciales por defecto deben cambiarse en producción. El administrador puede crear nuevos administradores directamente en MongoDB.

## 3.2 Modelo de Datos — Admin

Nuevo schema en lib/database.ts:

firstName, lastName, cedula (único), password (bcrypt), email, userType: 'admin'

El modelo Admin se inicializa automáticamente al llamar /api/init-db si no existe ningún administrador.

## 3.3 API Endpoints del Administrador

| Método | Endpoint | Descripción |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/auth/login-admin | Autenticación del administrador |
| GET | /api/admin/students | Listar todos los estudiantes |
| POST | /api/admin/students | Crear nuevo estudiante |
| DELETE | /api/admin/students/[id] | Eliminar estudiante |
| PATCH | /api/admin/students/[id] | Actualizar datos del estudiante |
| GET | /api/admin/teachers | Listar todos los docentes |
| POST | /api/admin/teachers | Crear nuevo docente |
| DELETE | /api/admin/teachers/[id] | Eliminar docente |
| PATCH | /api/admin/teachers/[id] | Actualizar datos del docente |

## 3.4 Interfaz del Panel

URL de acceso: /dashboard/admin

El panel se compone de:

- Header fijo con nombre del administrador y botón de cierre de sesión

- Tres tarjetas de estadísticas: estudiantes grado 10, grado 11 y total de docentes

- Tres pestañas: Grado 10° / Grado 11° / Docentes

- Botón contextual de registro según la pestaña activa

- Tabla con información y botón de eliminación por usuario

- Diálogo de confirmación antes de eliminar cualquier usuario

### Formulario de Registro de Estudiante

Campos requeridos:

- Nombre y Apellido

- Grado (10° o 11° — selector)

- Tarjeta de identidad (única en el sistema)

- Contraseña inicial (recomendado: número de tarjeta)

- Email, Teléfono, Fecha de nacimiento

### Formulario de Registro de Docente

Campos requeridos:

- Nombre y Apellido

- Cédula (única en el sistema)

- Contraseña inicial

- Email

- Institución educativa

- Materia (Lectura Crítica / Lengua Castellana / Literatura / Comunicación y Lenguaje)

- Grados a enseñar: checkboxes independientes para Grado 10° y Grado 11°

# 4. Rediseño del Dashboard de Estudiante

## 4.1 Problema Anterior

El dashboard anterior tenía los siguientes problemas:

- Porcentajes de progreso por competencia hardcodeados según el grado (no usaban datos reales)

- Sin campo de contraseña en el login — solo tarjeta de identidad

- Sin sección de noticias/recursos visibles para el estudiante

- Sin indicador de racha de días

- Datos de puntos y nivel leídos desde localStorage (potencialmente desactualizados)

## 4.2 Nuevo Diseño

El nuevo dashboard tiene un enfoque gamificado orientado a motivar a estudiantes de grado 10° y 11°. Secciones implementadas:

### Hero Banner

- Fondo degradado violeta → índigo

- Saludo personalizado con nombre del estudiante

- Badge de grado y badge de racha activa

- Círculo de nivel actual

- Barra de XP animada: muestra progreso hacia el siguiente nivel (100 puntos por nivel)

- Mensaje motivacional dinámico según talleres pendientes

### Tarjetas de Estadísticas (4 tarjetas en vivo)

| Tarjeta | Dato | Fuente |
| --- | --- | --- |
| Puntos totales | student.points en MongoDB | WorkshopCompletion + Student |
| Nivel actual | floor(points/100) + 1 | Calculado en API |
| Días de racha | Días consecutivos con actividad | WorkshopCompletion.completedAt |
| Talleres completados | Conteo de WorkshopCompletion | MongoDB |

### Mis Misiones (Talleres Asignados)

- Tarjetas con badge de dificultad coloreado (Básico=verde, Intermedio=ámbar, Avanzado=rojo)

- Estado visual: Pendiente (reloj) vs Listo (check verde)

- Botón 'Iniciar Misión' para talleres pendientes

- Botón 'Ver resultado' para talleres completados

- Indicador de número de preguntas

### Mi Progreso ICFES (Competencias Reales)

Tres barras animadas calculadas desde las respuestas reales del estudiante en StudentProgress:

- Lectura Literal → competencia 'Identificar y entender contenidos locales'

- Lectura Inferencial → competencia 'Comprender articulación del texto'

- Lectura Crítica → competencia 'Reflexionar y evaluar críticamente'

Si el estudiante no tiene respuestas aún, muestra '—' con el mensaje 'Completa talleres para ver tu progreso'.

### Mis Logros (6 Badges)

| Badge | Condición de desbloqueo |
| --- | --- |
| 📚 Primer Paso | Completar 1 taller |
| ⚡ Lector Ágil | Completar 5 talleres |
| 🎯 Analista ICFES | Acumular 200 puntos |
| 🏆 Experto Crítico | Acumular 500 puntos |
| 🔥 Racha Lectora | Mantener racha de 3 días |
| 🌟 Nivel 5 | Alcanzar el nivel 5 |

Los badges bloqueados se muestran en escala de grises con ícono de candado.

### Noticias y Recursos ICFES

- Consume el endpoint /api/resources?grade={grado}

- Muestra recursos publicados por los docentes: consejos, videos, guías, imágenes

- Icono según tipo de recurso (🎬 video, 📋 guía, 💡 consejo, 🖼️ imagen)

- Botón 'Ver video' para recursos con URL de YouTube

- Si no hay recursos publicados, muestra mensaje informativo

# 5. Métricas Reales en el Dashboard de Docente

## 5.1 Problema Anterior

El dashboard de docentes (modern-teacher-dashboard.tsx) estaba 100% hardcodeado con datos ficticios (mockStudentsByGrade). No realizaba ninguna llamada a la base de datos. Los datos mostraban siempre los mismos 6 estudiantes inventados independientemente de lo que hubiera en MongoDB.

## 5.2 Nueva Arquitectura

Se creó el endpoint GET /api/teacher/metrics?grade={10|11} que calcula en tiempo real:

### Por cada estudiante del grado:

- Nombre completo, grado, tarjeta de identidad, email

- Puntos acumulados y nivel calculado

- Talleres completados (conteo de WorkshopCompletion)

- Talleres asignados (workshops donde el estudiante está en assignedTo)

- Promedio de puntaje entre todos los talleres completados

- Fecha de última actividad (WorkshopCompletion más reciente)

- Porcentaje por competencia: literal, inferencial, crítica

- Fortalezas: competencias con ≥ 70%

- Áreas de mejora: competencias con < 60%

- Estado: excellent (≥80%), active (≥60%), needs_attention (<60%), inactive (sin talleres)

### Estadísticas del grado (gradeStats):

- Total de estudiantes en el grado

- Promedio general del grado

- Tasa de completación (completados / asignados) en porcentaje

- Número de estudiantes que requieren atención

- Número de estudiantes destacados (excellent)

- Total de talleres completados en el grado

### Optimización de consultas:

Para evitar N+1 queries con 30-50 estudiantes, el endpoint usa 3 consultas paralelas (Promise.all):

- Student.find({ grade }) — todos los estudiantes del grado

- WorkshopCompletion.find({ studentId: { $in: studentIds } }) — todas las completaciones

- StudentProgress.find({ studentId: { $in: studentIds } }).populate('questionId', 'competence') — todas las respuestas con competencia

- Workshop.find({ grade, isActive: true }) — todos los talleres para calcular asignaciones

## 5.3 Interfaz del Dashboard Docente

Cambios en la interfaz:

- Tarjetas globales muestran datos reales de ambos grados (cargados al montar el componente)

- Selector de grado dispara recarga de datos del grado seleccionado

- Botón 'Actualizar' para refrescar sin recargar la página

- Lista de estudiantes con avatar de iniciales, badge de estado coloreado, promedio y conteo de talleres

- Panel de detalles al clic: puntos, nivel, promedio, barra de progreso de talleres, barras por competencia, fortalezas, áreas de mejora, fecha de última actividad

- Mensaje contextual para estudiantes sin actividad

# 6. APIs Actualizadas

## 6.1 GET /api/student/stats

Campos nuevos en la respuesta:

- streak — días consecutivos con al menos un taller completado

- competencyStats.literal — % correcto en 'Identificar y entender contenidos locales'

- competencyStats.inferential — % correcto en 'Comprender articulación del texto'

- competencyStats.critical — % correcto en 'Reflexionar y evaluar críticamente'

Cálculo del streak: itera hacia atrás desde hoy usando los días únicos con actividad en WorkshopCompletion.

## 6.2 GET /api/student/workshops

Campos nuevos en la respuesta:

- completedWorkshopIds — array de IDs de talleres completados para mostrar estado en el dashboard

- stats.streak — igual que en /stats

- stats.competencyStats — igual que en /stats

## 6.3 GET /api/teacher/metrics (nuevo)

Nuevo endpoint exclusivo para el panel docente. Devuelve métricas calculadas en tiempo real para todos los estudiantes de un grado. Ver sección 5.2 para detalle completo.

# 7. Inventario de Archivos Modificados y Creados

## 7.1 Archivos Nuevos

| Archivo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| proxy.ts | Proxy/Middleware | Protección de rutas por rol (reemplaza middleware.ts) |
| app/api/auth/login-admin/route.ts | API | Autenticación del administrador |
| app/api/admin/students/route.ts | API | CRUD de estudiantes (GET, POST) |
| app/api/admin/students/[id]/route.ts | API | Operaciones por ID (DELETE, PATCH) |
| app/api/admin/teachers/route.ts | API | CRUD de docentes (GET, POST) |
| app/api/admin/teachers/[id]/route.ts | API | Operaciones por ID (DELETE, PATCH) |
| app/api/teacher/metrics/route.ts | API | Métricas en tiempo real por grado |
| app/dashboard/admin/page.tsx | Página | Página del panel de administrador |
| components/auth/admin-login.tsx | Componente | Formulario de login del administrador |
| components/dashboard/admin-dashboard.tsx | Componente | Dashboard completo del administrador |

## 7.2 Archivos Modificados

| Archivo | Cambios aplicados |
| --- | --- |
| lib/database.ts | Schema Admin, modelo Admin, 8 nuevos métodos, admin en initializeDatabase |
| proxy.ts | Lógica completa de protección de rutas (reescrito desde cero) |
| app/api/auth/login-student/route.ts | Validación de contraseña con bcrypt, token con randomUUID |
| app/api/auth/login-teacher/route.ts | Eliminado soporte plaintext, token con randomUUID |
| app/api/student/stats/route.ts | Agrega streak y competencyStats |
| app/api/student/workshops/route.ts | Agrega completedWorkshopIds, streak y competencyStats |
| components/auth/student-login.tsx | Nuevo campo de contraseña con mostrar/ocultar |
| components/dashboard/student-dashboard.tsx | Rediseño completo — datos en vivo, gamificación |
| components/dashboard/modern-teacher-dashboard.tsx | Datos reales desde MongoDB, sin mocks |
| app/dashboard/student/page.tsx | Corrección de prop name (userData → studentData) |

## 7.3 Archivos Eliminados

- middleware.ts — reemplazado por proxy.ts (convención Next.js 16)

# 8. Flujo de Datos del Sistema

## 8.1 Flujo: Estudiante Completa un Taller

Paso 1: Estudiante responde preguntas en /exercise/[workshopId]

Paso 2: Al finalizar, el frontend llama POST /api/workshops/complete con:

- studentId, workshopId

- answers: [{ questionId, selectedAnswer, isCorrect, timeSpent }]

- timeSpent total del taller

Paso 3: El API guarda en MongoDB:

- Un documento StudentProgress por cada respuesta (con competencia de la pregunta)

- Un documento WorkshopCompletion con puntaje, tiempo y conteo

- Actualiza Student.points sumando floor(score * 10) puntos

Paso 4: El estudiante regresa al dashboard → el API recalcula todo en tiempo real → el docente ve las métricas actualizadas al refrescar.

## 8.2 Flujo: Docente Ve Métricas

El dashboard del docente carga en dos fases al montar el componente:

- fetchGlobal() — carga datos de grado 10 y grado 11 en paralelo para las tarjetas globales

- fetchGrade(10) — carga datos del grado seleccionado inicialmente

Al cambiar de grado en el selector, se dispara fetchGrade(grade) que recarga solo los datos del nuevo grado.

El botón 'Actualizar' llama fetchGrade(selectedGrade, true) en modo silencioso (sin pantalla de carga).

## 8.3 Fórmulas de Cálculo

| Métrica | Fórmula |
| --- | --- |
| Puntos por taller | floor(score * 10) — máximo 1000 puntos por taller perfecto |
| Nivel | max(1, floor(points / 100) + 1) |
| Puntos al siguiente nivel | level * 100 - points |
| Promedio del estudiante | sum(scores) / count(completions) |
| Porcentaje por competencia | correct / total * 100 (solo preguntas respondidas) |
| Tasa de completación del grado | sum(completed) / sum(assigned) * 100 |
| Estado del estudiante | excellent ≥80% ¦ active ≥60% ¦ needs_attention <60% ¦ inactive sin talleres |

# 9. Instrucciones de Despliegue

## 9.1 Variables de Entorno Requeridas

MONGODB_URI=mongodb://localhost:27017/lectosaber

SESSION_SECRET=clave_secreta_segura_aqui

NODE_ENV=development   # o production

## 9.2 Primer Arranque

Ejecutar en orden:

- npm install

- npm run dev

- Visitar http://localhost:3000/api/init-db (una sola vez) para crear datos de prueba y cuenta admin

## 9.3 Acceso al Panel de Administrador

- URL: http://localhost:3000/dashboard/admin

- Cédula: 00000001

- Contraseña: Admin@Lecto2025!

Cambiar la contraseña del administrador antes de pasar a producción.

## 9.4 Credenciales de Prueba (generadas por init-db)

Docentes:

- Patricia Díaz — Cédula: 48234567 — Contraseña: LectoSaber2025!

- Carlos Ramírez — Cédula: 52651850 — Contraseña: LectoSaber2025!

- Ana Torres — Cédula: 40123456 — Contraseña: LectoSaber2025!

Estudiantes (contraseña = número de tarjeta):

- Luis Pérez — Grado 11 — Tarjeta: 1098765432

- Sofía López — Grado 11 — Tarjeta: 1098765433

- Carlos Ramírez — Grado 10 — Tarjeta: 1098765434

- Ana Martínez — Grado 10 — Tarjeta: 1098765435

# 10. Mejoras Pendientes Recomendadas

- Simulacro ICFES — examen cronometrado completo de 40 preguntas / 70 minutos con retroalimentación al finalizar

- Cambio de contraseña — formulario para que estudiantes y docentes cambien su contraseña inicial

- Rate limiting — limitar intentos de login por IP para evitar fuerza bruta

- CSRF protection — tokens anti-CSRF en formularios de login

- Notificaciones en tiempo real — cuando el docente asigna un taller, el estudiante recibe alerta en su dashboard

- Historial de intentos — que el estudiante pueda ver su progreso entre múltiples intentos del mismo taller

- Exportación de reportes por grado — el docente puede exportar un PDF con las métricas de todo el grado

- Índice de bases de datos — agregar índices en studentId y workshopId para mejorar rendimiento con muchos estudiantes

LectoRuta Saber — Corporación Universitaria Antonio José de Sucre — 2026